SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAMILLA PIVA

ERICK JESUS

JAQUELINE RODRIGUES

LEONARDO DE ASSIS

**FLOW-E**

JAGUARIÚNA-SP

2024

CAMILLA PIVA

ERICK JESUS

JAQUELINE RODRIGUES

LEONARDO DE ASSIS

**FLOW-E**

Trabalho parcial de conclusão de curso apresentado ao Curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI-Jaguariúna.

Orientadores: Wellington Fábio

JAGUARIÚNA-SP

2024

O aplicativo FLOW-E ajuda na compra de roupas e acessórios sem precisar sair de casa. Geralmente não temos muito tempo para ir em lojas, ou até mesmo, não tem roupas do nosso gosto então a compra on-line serve para facilitar nossas compras.

# OBJETIVO

Desenvolver um aplicativo para facilitar a compra de roupas e acessórios sem precisar sair de casa, apenas com a internet

# JUSTIFICATIVA

Ao concluir o curso técnico de desenvolvimento de sistemas o aluno adquire as competências de criar um aplicativo, programar códigos em HTML, CSS e JavaScript e mexer com banco de dados. O projeto de conclusão serve para colocar tudo o que aprenderam em prática e principalmente ter projetos para apresentar aos docentes das empresas da Região Metropolitana de Campinas.

**TÍTULO DO PROJETO:** ProjetoFlow-e

**JUSTIFICATIVA**: Sistema de ecommerce para venda de roupas, acessórios e calçados.

**PRODUTO:** Software Web Fullstack e Aplicativo Mobile, somente na versão de desenvolvimento.

|  |
| --- |
| Camilla Piva da Silva |
| Erick da Silva de Jesus |
| Jaqueline Farias Rodrigues |
| Leonardo de Assis Riso |

**STAKEHOLDERS:**

**Recursos Humanos:**

|  |
| --- |
| Leonardo de Assis Riso |

**Gerente do Projeto:**

|  |
| --- |
| SENAI Jaguariúna |

**Patrocinador:**

|  |
| --- |
| SENAI Jaguariúna |

**Cliente:**

|  |
| --- |
| 20/09/2024 |

**Prazo:**

**ESTIMATIVA DE CUSTOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recurso** | **Hora** | **Valor Hora** | **Total** |
| **Design** | 10 | 50,00 | 500,00 |
| **Back - End** | 30 | 100,00 | 3.000,00 |
| **Front - End** | 30 | 100,00 | 3.000,00 |
| **Mobile** | 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| **Doc. do Projeto** | 5 | 100,00 | 5.00,00 |
| **Testes** | 20 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Total** |  |  | 10.250,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Local:** | **Data:** |
| **Patrocinador** | **Ass:** |
| **Cliente** | **Ass:** |
| **Gerente do Projeto** | **Ass:** |

Diagrama, Esquemático

Descrição gerada automaticamente

Tabela

Descrição gerada automaticamente